苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目（第一阶段）竣工环境保护验收意见

2020年12月26日，根据《苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告》（（2020）启辰（验）字第（164）号），苏州广铼鑫自动化科技有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目环境影响报告表》、昆山市环境保护局的审批决定（昆环建[2019]1313号）等要求，对公司“温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目（第一阶段）”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目

建设地点：昆山市张浦镇紫荆路69号2号房，租赁昆山龙新精密模具有限公司现有厂房，租赁的建筑面积为400m2。本项目所在租赁区北侧为昆山加翊电子有限公司；东侧为昆山奥瑞诚精密模具有限公司；南侧、西侧均为昆山龙新精密模具有限公司。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目购置端子机、剪线机、切管机、绕线机、氩弧焊机、缩管机、砂轮机、压管机等设备。审批建成后年生产温控器20台、电热圈3万个、加热管3万个、五金配件12000件。

工作时数：项目员工6人，一班制（8：00-17：00），工作300天，年工作2400h。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，午餐外购。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州广铼鑫自动化科技有限公司“温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目”于2019年03月20日取得昆山市行政审批局的立项备案（2019-320561-40-03-512429），2019年10月，苏州广铼鑫自动化科技有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制完成《苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目环境影响报告表》，2020年04月19日取得苏州市行政审批局《关于对苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目环境影响报告表的审批意见》（苏行审环评[2020]40468号）。

本项目第一阶段主体工程与环保设施于2020年5月开工建设，2020年10月建成并调试生产。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年11月16-17日对“苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目”现场监测， 2020年12月，江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目环评总投资为100万元，其中环保投资10万元，实际第一阶段总投资80万元，环保投资为10万元，占比12.5%。

# （四）验收范围

本次验收范围为苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目（第一阶段）所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的验收。

验收产能为年生产电热圈2万个、加热管2万个、五金配件3000件；

验收设备为端子机2台、剪线机1台、切管机1台、绕线机1台、氩弧焊机3台、缩管机3台、砂轮机1台、压管机4台、烘烤机3台、车床3台、水焊机1台、铣床1台、空压机1台、激光打标机1台。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目第一阶段验收部分的性质、地点、生产工艺及污染防治措施均没有发生变化，部分生产设备尚未到位。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，以上不属于重大变动，项目第一阶段纳入验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目租赁厂房厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目第一阶段水焊机用水循环使用不外排，本项目废水主要为员工生活污水，接入市政污水管网，排入昆山市港浦污水处理有限公司集中处理，尾水排入大直港。

项目租赁房东已经取得城市排水许可证（苏字第2014112601号）。

# （二）废气

本项目第一阶段废气主要是焊接烟尘废气，以颗粒物计，其通过集气罩收集后至焊烟净化器处理，处理后在车间内无组织排放；

项目以生产车间边界为起点设置50米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为车床、切管机、空压机、铣床、砂轮机、压管机等生产设备和空压机等辅助设备运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物，处理处置情况如下：

一般固体废弃物中废金属边角料、废金属屑，回收后委托昆山市物资再生利用有限公司张浦分公司处置；项目提供了处理转运单据；

本项目固体废物分类收集，项目在车间内北侧设置2m2一般固废暂存仓库，基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

项目危险废物中废机油（HW08：900-249-08）、废油桶（HW49：900-041-49）委托资质单位常州润克环保科技有限公司处置，以上已签订处理协议。

项目在车间北侧设置1m2危废仓库，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾和豁免的含油抹布由昆山市张浦镇环境卫生管理所处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目（第一阶段）主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（编号：QC2010290101E1、QC2010290101E2）表明：

（一）废水

本项目生活污水经由房东总排口外排，无独立排放口，因此不具备独立采样条件，本次未检测。

（二）废气

验收监测期间，厂界无组织监控点位的颗粒物排放浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度限值的要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明，危险废物产生量较少，在危废仓库暂存，尚未转移。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，在危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

建设单位已取得固定污染源排污登记回执，编号：91320583572573744M001Z；

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州广铼鑫自动化科技有限公司温控器、电热圈、加热管、五金配件生产项目第一阶段环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州广铼鑫自动化科技有限公司

2020年12月26日